## Slide 1: LEDOFI
Aleš Brabec, Tadeáš Fejt, Jan Musil, Zdeněk Šrámek

## Slide 2: Představení týmu
Jména a pozice
  Tadeáš Fejt – Scrum Master
  Aleš Brabec – Product Owner
  Jan Musil – Team Member
  Zdeněk Šrámek – Team Member

## Slide 3: Zvolená platforma
Platforma zvolená pro praktickou realizaci projektu
  SQL Databáze – ukládání dat (práce s daty)
  PHP & JavaScript – tvorba dynamických stránek
  HTML & CSS – návrh a tvorba struktury webových stránek
V případě nutnosti je možné využít i další typy platforem

## Slide 4: Dosavadní výsledky a rozpracované úlohy
Hotové úlohy
  Seznámení a vytvoření týmu
  Seznámení se a základy práce v:
    ScrumDesku
    Teamsech
    GitHubu
  Výběr platformy
  Projektový plán
  Úvodní validace úkolů
  Úvodní komunikace se zákazníkem
  Obchodní model Canvas a DOD & DOR
Rozpracované úlohy
  Aktualizace uložiště
  Aktualizace ScrumDesku
  Průběžná komunikace
  Tvorba základu pro PHP stránky
    HTML, CSS, JavaScript a samotné PHP
    V dalších týdnech rozvíjení a přidávání funkcí
  Tvorba základní databáze
    Další rozvoj v následujících týdnech

## Slide 5: Dosavadní výsledky sprintu 1
Příslušné backlog itemy pro první sprint a ukázka burndown diagramu (vpravo), taktéž vztahující se k prvnímu sprintu

## Slide 6
Seznam backlog itemů pro druhý sprint

## Slide 7: Práce s nástroji a týmová spolupráce
Poznatky ohledně práce s projektovými nástroji
  Získávání zkušeností a zlepšování efektivity práce v nástrojích ScrumDesk a GitHub
  Efektivní využívání sdíleného uložiště
  Komunikace přes platformu Teams – zde je prostor pro zlepšení a častější komunikování výsledků, plánů a obecně častější aktivity
Týmová spolupráce
  Komunikace v týmu probíhala velmi často osobně – právě to vede k nutnosti zlepšení komunikace přes MS Teams
  Všichni členové týmu bez problému komunikují a konzultují své výsledky a výstupy se zbytkem týmu

## Slide 8: Retrospektiva
Po dokončení 1. sprintu
  Prostor pro zlepšení:
    Lepší rozvržení času
    Častější komunikace přes týmový komunikační nástroj
    Lépe rozvrhnout sprint před jeho zahájením (plánování hodin)
  Dobře zvládnuto
    Týmová osobní komunikace
    Poměrně rychlé sžití celého týmu s prostředím ScrumDesku a GitHubu
    Dobře rozdělené činnosti mezi členy týmu

## Slide 9: Retrospektiva
Retrospektiva prvního sprintu

## Slide 10: Odkazy
Důležité odkazy:
  https://alpha.kts.vspj.cz/~sramek09/lpt/# - první návrh stránek
  https://app.scrumdesk.com/#/projects/34867/work-scrum - projektový ScrumDesk
  https://github.com/LEDOFI/LEDOFI - projektový GitHub